# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 14.11.2008 | № 1080 |
| --- | --- |

г. Грязовец

О долгосрочной целевой экологической программе по оздоровлению окружающей среды Грязовецкого муниципального района на 2009-2013 годы

С целью объединения усилий всех уровней власти, юридических лиц и населения по достижению максимально возможного снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечения улучшения качества жизни и здоровья населения в Грязовецком муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую экологическую программу по оздоровлению окружающей среды Грязовецкого муниципального района на 2009 - 2013 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельская правда» и вступает в силу с 1 января 2009 года.

Глава администрации района						             М.А.Лупандин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района от 14.11.2008 № 1080

# Долгосрочная целевая экологическая программа

по оздоровлению окружающей среды

Грязовецкого муниципального района

на 2009-2013 годы

## Паспорт программы

| Наименование программы |  | Долгосрочная целевая экологическая программа по оздоровлению окружающей среды Грязовецкого района на 2009-2013 годы |
| --- | --- | --- |

###### Заказчики

программы          Администрация Грязовецкого муниципального района

Основные              Управление природных ресурсов и охраны окружающей

разработчики        среды администрации района.

программы            Отдел капитального строительства администрации

Грязовецкого  района.

Предприятия-природопользователи.

Цель                       При объединении усилий всех уровней власти, юриди-

программы            ческих лиц и населения добиться максимально возмо-

ного снижения антропогенного воздействия на  окружа-

ющую среду, обеспечив тем самым улучшение качест-

ва жизни и здоровья населения в Грязовецком районе.

Задачи                    - обеспечить выполнение мероприятий по достижению

программы            нормативов сбросов, выбросов загрязняющих

веществ в окружающую среду, нормативов образования

и лимитов размещения отходов;

-  улучшить качество подаваемой населению питьевой

воды;

- обеспечить безопасную эксплуатацию водохозяйственных объектов;

- обустроить санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- создать системы сбора и утилизации ртутьсодержащих и твердо-бытовых отходов;

- ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки;

- обеспечить информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Сроки и этапы реа-     2009-2013  годы

лизации программы

Исполнители         1. Администрация Грязовецкого муниципального района.

программы            2. Предприятия Грязовецкого района.

3. Администрации муниципальных образований района.

Объемы и источ-    Общий объем финансирования: 916,498 млн. рублей.

ники финансиро-    в том числе за счет:

вания программы  - средств федерального бюджета –  92,051млн. рублей

- средств областного бюджеты- 82,911 млн. рублей

- средств бюджета Грязовецкого муниципального района – 15,295 млн. рублей

- средств внебюджетных источников и средства предприятий – 726,240  млн. рублей

Ожидаемые           Реализация проекта позволит:

результаты            - снизить сброс неочищенных и улучшить качество

реализации            очищаемых сточных вод, сбрасываемых в реки Ржав-

программы            ка, Плетениха, в водные объекты сельских населенных

пунктов района в объеме более 1600 т. куб. м/ год

- реализация мероприятий в составе проектов ПДС

и ПДВ позволит планомерно снизить вредное воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду;

- улучшить качество подаваемой питьевой воды в г. Грязовце;

- уменьшить выбросы ЗВ  в атмосферу;

- избежать загрязнения окружающей среды отходами, в результате приобретения установки по сжиганию отходов 2 и 3 класса опасности;

-исключить загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, путем строительства нового полигона ТБО;

Контроль               Контроль за выполнением программы возлагается на

за ходом                 первого заместителя главы администрации района

выполнения          А.В. Казунина.

программы

#### Введение

Разработка экологической программы для Грязовецкого муниципального района вызвана необходимостью планового подхода к решению экологических вопросов.

Цель программы – при объединении усилий всех уровней власти, юридических лиц и населения добиться максимально возможного снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечив тем самым улучшение качества жизни и здоровья населения Грязовецкого района.

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств, поступающих в местный бюджет и средств предприятий, долевое финансирование предполагается из федерального и областного бюджетов.

Реализация проекта позволит:

- снизить сброс неочищенных и улучшить качество очищаемых сточных вод, сбрасываемых в реку Ржавка г. Грязовце – в объеме 912,0 тыс. куб. м., в реку Плетениха г. Грязовце – в объеме 36 тыс. куб. м, поселка Вохтога в объеме 270,0 тыс. куб. м, в водные объекты сельских населенных пунктов района – более 400 тыс. куб. м;

- уменьшить выбросы ЗВ  в атмосферу;

- улучшить качество питьевого водоснабжения  в городе Грязовце;

- реализация мероприятий в составе проектов ПДС, ПДВ, НО и ЛРО позволит планомерно снизить вредное воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду;

- избежать загрязнения окружающей среды отходами, в результате приобретения установки по сжиганию отходов 2 и 3 класса опасности;

- исключить загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, путем строительства нового полигона ТБО.

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Показатели использования водных ресурсов за последние  годы  по району существенно не изменились. Забор воды составляет порядка 4200 тыс. куб. м  в год, из них из подземных источников забирается 1290, из поверхностных источников – 2910 тыс. куб. м/год. Забор воды из поверхностных источников осуществляют в основном МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» - 1940  и МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» – 969 тыс. куб. м в год. Для улучшения водоснабжения города Грязовец планируется продолжение реконструкции водоочистных сооружений. Забор воды в сельских населенных пунктах осуществляется в основном из подземных водных источников, вода в которых условно чистая (в некоторых источниках повышенное содержание природных элементов). Для улучшения водоснабжения сельских населенных пунктов запланировано строительство и ремонт колодцев, обустройство родников.

Отведение сточных вод в поверхностные источники составляет более 2800 тыс. куб. м в год. Из них нормативно-очищенных всего 414 тыс. куб. м (МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» – 347,0 т. куб. м, МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» - 66,0 т. куб. м и НПС «Грязовец» - 1,0 тыс. куб. м). Недостаточно очищенных и без очистки  (то есть загрязненных) сбрасывается более 2400 тыс. куб. м   в год. Наихудшая ситуация складывается в городе Грязовце, в котором хозяйственно-бытовые стоки с  северной части города (севернее улицы Румянцевой) практически без очистки сбрасываются в реку Ржавка. Запланированное  завершение строительства канализационных очистных сооружений и строительство горколлектора позволит очистить эти воды и улучшить очистку недостаточно-очищаемых стоков, идущих в настоящее время через перегруженные по гидравлике очистные ЗАО ПТК «Северное молоко» - в объеме 2500 куб. м  в сутки. Также в 2012-2013 гг. будет выделено 9 млн. рублей из федерального бюджета на очистку русла реки Ржавка от отходов.

Все эти мероприятия позволят рационально использовать и сохранить водные ресурсы.

3. Охрана атмосферного воздуха

Сложная ситуация по загрязнению атмосферы складывается в п.Вохтога – выбросы ООО «Монзенскй ДОК» составляют более 1100 тонн. Для улучшения ситуации предприятие планирует перевод котлов цехов ламинирования и ДСП, сушилок на природный газ. Выполнение этого мероприятия позволит снизить  выброс твердых веществ (пятиокиси ванадия) на 1,8 т. и диоксида серы более чем на 310 тонн.

Другими источниками загрязнения воздуха в городе и районе являются котельные, работающие на каменном угле, и выбросы от автотранспорта. Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха программой предусматриваются мероприятия по реконструкции котельных и переводу их на газ.

С целью определения выбросов от всех источников загрязнения и выполнения мероприятий по снижению и предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, программой предусматривается проведение инвентаризации источников загрязнения, разработка проектов ПДВ.

4. Предотвращение загрязнения окружающей среды

отходами производства и потребления

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды токсичными отходами, наносящими наибольший вред окружающей среде, планируется передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп бюджетными учреждениями и другими предприятиями района. Для исключения загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления ведется разработка проекта и в 2009 году начнется строительство полигона ТБО в г. Грязовце. Также планируется приобретение установки по утилизации отходов 2 и 3 класса опасности.

Предприятие ООО «Монзенский ДОК» ежегодно размещает на своем полигоне порядка 2500 тонн шлифовальной пыли (отходы 4-го класса опасности). Для ликвидации данного загрязнения предприятием планируется монтаж форсунок для ее сжигания при высокой температуре. Полигон для размещения отходов ООО «Монзенский ДОК» нуждается не только в обустройстве, но и в перепроектировании, а сама работа с опасными отходами в  лицензировании.

Программа предусматривает улучшение организации  сбора отходов в городе Грязовце путем обустройства контейнерных площадок и заключения с предприятиями договоров на передачу  отходов, планируются мероприятия по очистке русла реки Ржавки от отходов производства и потребления.

5. Особо охраняемые территории и сохранение биоразнообразия

На территории  Грязовецкого района имеются особо охраняемые природные территории – старинные парки в н.п.Покровское и  н.п.Юрово, кедровая роща в Чагрино, еловая роща в урочище «Юношеское», «Починковский лес» (ландшафтный), кедровый питомник в д. Жерноково и ряд охраняемых болот. Для сохранения научной, культурной, исторической ценности, биологического разнообразия, редких, лекарственных, занесенных в «Красную книгу» растений, сохранения и увеличения продуктивности животного мира так же запланированы биотехнические мероприятия, а также увеличение площадей особо охраняемых природных территорий.

##### 6. Экологическое информирование и образование населения

Разделом «Экологическое информирование и образование населения» предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению условий для развития деятельности по экологическому обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях района.

В общеобразовательных школах района планируется создание предметно-развивающей среды. В районе обобщается  опыт проведения учебно-исследовательской работы со школьниками по экологии, организации экологического мониторинга с привлечением опытных учителей и учащихся старших классов. Общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования участвуют в реализации областной программы «Практическая экология для школьников и студентов».

Среди позитивных черт в планировании работы по развитию экологического образования в районе следует особенно отметить следующее:

- обобщение и распространение накопленного позитивного опыта работы по экологическому образованию среди учреждений образования района;

- анализ и обеспечение преемственности и согласованности на всех этапах обучения и воспитания: детский сад, начальная, основная и средняя школы;

- включение в работу по экологическому информированию учреждений культуры (библиотек, районного музея).

7. Экологический мониторинг

Разработка и осуществление мероприятий по устранению негативных  последствий антропогенного воздействия на окружающую среду невозможно без комплексного наблюдения за ее  состоянием, анализа факторов загрязнения, то есть без экологического мониторинга. За состоянием водных объектов, качеством сбрасываемых сточных вод осуществляется производственный мониторинг предприятиями и муниципальный экологический мониторинг, целью которых является обеспечение соблюдения природоохранных требований и экологической безопасности. За счет средств районного бюджета планируется организация контроля атмосферного воздуха в п.Вохтога на фенол и формальдегид, а в городе Грязовце на свинец, пыль, диоксиды азота и серы силами Отделения организации лабораторного дела по Грязовецкому и Междуреченскому районам Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области». Ведение производственного мониторинга контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной  зоны  и  в  прилегающих  населенных  пунктах будет осуществлять филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Грязовецкое ЛПУМГ.

Сводная таблица по финансированию мероприятий

долгосрочной целевой экологической программы по оздоровлению окружающей среды Грязовецкого муниципального района на 2009-2013 годы

|  | Источ-ник финансирования | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По гидросфере | РБ ОБ ФБ Ср. пр. всего | 5861,2 30306,5 40562,1 152730,0 229459,8 | 2235,73 21836,64 17007,3 180320,0 221399,67 | 2375,6 17450,36 17655,94 354235,0 391716,9 | 700,0 550,0 4500,0 1210,0 6960,0 | 1000,0 550,0 4500,0 520,0 6570,0 | 12172,53 70693,5 84225,34 689015,0 856106,37 |
| По атмосфере | РБ ОБ ФБ Ср.пр. всего | 653,2 6712,6 7826,5 2300,0 17492,3 | 250,0 4750,0 - 5050,0 10050,0 |  |  | 800,0 - - 140 940,0 | 1703,2 11462,6 7826,5 7490,0 28482,3 |
| По отходам | РБ Ср.пр. всего | 140,0 6743,0 6883,0 | 70,0 8393,0 8463,0 | 70,0 5978,0 6048,0 | 60,0 6453,0 6513,0 | 50,0 493,0 543,0 | 390,0 28060,0 28450,0 |
| По особоохраняемым территориям и охране животного мира | РБ ОБ всего | 20,0 100,0 120,0 | 20,0 100,0 120,0 | 20,0 100,0 120,0 | 20,0 100,0 120,0 | 20,0 100,0 120,0 | 100,0 500,0 600,0 |
| Экологическое информирование и образование населения | РБ ОБ всего | 115,0 45,0 160,0 | 120,0 45,0 165,0 | 135,0 55,0 190,0 | 140,0 55,0 195,0 | 150,0 55,0 205,0 | 660,0 255,0 915,0 |
| Мероприятия по экологическому мониторингу | РБ Ср.пр. всего | 40,0 345,0 385,0 | 75,0 427,0 502,0 | 75,0 430,0 505,0 | 40,0 430,0 470,0 | 40,0 435,0 475,0 | 270,0 2067,0 2337,0 |
| Итого по программе | РБ ОБ ФБ Ср. пр. всего | 6829,4 37164,1 48388,6 162118,0 254500,1 | 2770,73 26731,64 17007,3 194190,0 240699,67 | 2675,6 17605,36 17655,94 360643,0 398579,9 | 960,0 705,0 4500,0 8093,0 14258,0 | 2060,0 705,0 4500,0 1588,0 8853,0 | 15295,73 82911,1 92051,84 726632,0 916890,67 |

Программа согласована при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными  бюджетами.

Список

сокращений, применяемых в Программе

| РБ | Районный бюджет |
| --- | --- |
| ОБ | Областной бюджет |
| ФБ | Федеральный бюджет |
| Ср-ва предп. | Средства предприятия |
| ДПР | Департамент природных ресурсов |
| НДС | Нормативно-допустимый сброс |
| ПДВ | Предельно-допустимый выброс |
| НО и ЛРО | Нормативов образования и лимитов размещения отходов |
| НПС «Грязовец» | Нефтеперекачивающая станция |
| КОС | Канализационные очистные сооружения |
| ВОС | Водоочистные сооружения |
| ЗВ | Загрязняющие вещества |
| ОС | Очистные сооружения |
| ТБО | Твердобытовые отходы |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территории |
| ПК | Программный комплекс |
| н.п. | Населенный пункт |

| Мероприятия по охране водного бассейна |
| --- |
| П/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |  |
| 1 | Строительство КОС в г. Грязовце I этап | 2009 | ОАО «Стройинвест" | РБ ОБ ФБ | 1000,0 22000,0 |  |  |  |  | 1000,0 22000,0 | Снижение сброса загрязненных сточных вод |
| 2 | Строительство канализационного коллектора в г. Грязовце – II этап | 2009-2011 | ОАО «Стройинвест" | РБ ОБ ФБ | 1156,2 10405,9 11562,1 | 1200,73 10806,64 12007,3 | 1265,6 11390,36 12655,94 |  |  | 3213,53 32602,9 36225,34 | Снижение сброса загрязненных сточных вод |
| 3 | Реконструкция ВОС в г. Грязовце | 2009-2013 | МУП «Грязовецкая ЭТС» | РБ ОБ | 225 4500 | 275 5500 |  |  |  | 500 10000 | Улучшение снабжения города питьевой водой |
| 4 | Разработка проекта НДС | 2009 | ЗАО ПТК «Северное молоко» | СП | 160 |  |  |  |  | 160 | Нормирование сточных вод, разработка мероприятий |
| 5 | Приобретение электролизной установки для хлорирования стоков | 2010 | ЗАО ПТК «Северное молоко» | СП |  | 200 |  |  |  | 200 | Повышение эффективности уничтожения патогенных микробов |
| 6 | Реконструкция инженерных сетей и сооружений хоз. – питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения, канализации, КОС с инженерными сетями на КС-17 | 2009-2011 | Грязовецкое ЛПУМГ | СП | 150000 | 180000 | 353600 |  |  | 683600 | Снижение сброса ЗВ со сточными водами Достижение нормативов ПДС |
| 7 | Установка приборов учета на водозаборе реки Монза | 2012 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | СП |  |  |  | 90 |  | 90 | Обеспечение качественного учета забора воды |
| 8 | Ремонт колодцев на территории муниципальных образований | 2009-2013 | МУП «Управление единого заказчика», Муниципальные образования | РБ ОБ | 30,0 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 150 120 | Улучшение водоснабжения населения питьевой водой |
| 9 | Обустройство родников на территории Грязовецкого района: н.п.- Андраково, Анопино, Семенцево, Талицы, Неклюдово, Обухово, Угленцево, Евдокимово, Демьянково, Скалино, Артаково, Гари, Корнильево, Курапово | 2009-2013 | Муниципальные образования | РБ ОБ СП |  | 30,0 | 20 30 15 | 20 20 | 20 20 | 90 70 15 | Обеспечение гигиенической безопасности воды |
| 10 | Ремонт водосбросного сооружения плотины на р. Нурма | 2010-2011 | МО Ростиловское | ФБ ОБ |  | 5000 500 | 5000 500 |  |  | 1000 10000 | Улучшение водосброса плотины |
| 11 | Очистка русла реки Ржавка в весенний период от отходов | 2012-2013 | МУП «Управление единого заказчика» | ОБ ФБ |  |  |  | 500 4500 | 500 4500 | 1000 9000 | Очистка русла реки Ржавка от отходов |
| 12 | Обустройство водохранилища и базы отдыха «Никаново» | 2009-2013 | МУП Управление единого заказчика» | РБ |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 | Благоустройство зеленой зоны города |
| 13 | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в населенном пункте Сидорово | 2009 | МО Сидоровское | РБ ОБ | 250 4400,6 |  |  |  |  | 250 4400,6 | Прекращение сброса загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Лежа |
| 14 | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в населенном пункте Сеньга | 2009-2013 | МО Лежское | РБ ОБ | 100 | 600 5000 |  |  |  | 700 5000 | Прекращение сброса загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Лежа |
| 15 | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в населенном пункте Спасское | 2009-2013 | МО Лежское | РБ ОБ | 100 |  | 700 5500 |  |  | 800 5500 | Прекращение сброса загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Лежа |
| 16 | Чистка испарительного бассейна от нефтепленки и нефтешламов | 2009 | Комбинат «Онега» | СП | 1750 |  |  |  |  | 1750 | Достижение НДС, снижение выбросов |
| 17 | Строительство новых очистных сооружений промышленных ливневых стоков | 2011-2013 | ООО «Монзенский ДОК» | СП |  |  | 500 | 1000 | 500 | 2000 | Снижение сброса в сточных водах взвешенных веществ на 0,5 т. Нитрат-ионнов на 0,9тн |
| 18 | Приобретение и применение биологически активных средств для очистки территории от разлившихся нефтепродуктов | 2009-2013 | ООО «Монзенский ДОК» | СП | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Исключение загрязнения водных объектов |
| 19 | Строительство отстойника под навозные стоки фермы в д. Коротыгино | 2009 | Племзавод-колхоз «Им. 50-летия СССР» | СП | 300 |  |  |  |  | 300 | Снижение сброса загрязненных сточных вод |
| 20 | Составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту КОС д. Ростилово | 2013 | МО Ростиловское | РБ |  |  |  |  | 800 | 800 | Снижение сброса загрязненных сточных вод |
| 21 | Разработка проекта НДС г. Грязовец | 2011 | МО Грязовецкое | РБ |  |  | 200 |  |  | 200 | Нормирование сброса сточных вод |
| 22 | Проектирование и строительство ливневой и дренажной канализации г. Грязовец | 2009-2013 | МО Грязовецкое | РБ СП | 1000 500 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 1400 900 | Улучшение качества очистки сточных вод |
| 23 | Составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту КОС д. Фрол | 2012 | МО Перцевское | РБ |  |  |  | 500 |  | 500 | Снижение сброса загрязненных сточных вод |
|  | Итого по разделу |  |  | РБ ОБ ФБ СП | 3861,2 41306,5 40562,1 152730,0 | 2235,73 21836,64 17007,3 180320,0 | 2375,6 17450,36 17655,94 354235,0 | 700,0 550,0 4500,0 1210,0 | 1000,0 550,0 4500,0 520,0 | 10172,53 84693,5 84225,34 689015,0 |  |

| Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| --- |
| П/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |  |
| 24 | Разработка проекта ПДВ | 2013 | ЗАО ПТК «Северное молоко» | СП |  |  |  |  | 140 | 140 | Инвентаризация источников выбросов ЗВ |
| 25 | Разработка проекта ПДВ | 2013 | Филиал «Русь» ООО «Северагрогаз» | СП | 40 |  |  |  |  | 40 | Инвентаризация источников выбросов ЗВ |
| 26 | Разработка проекта ПДВ | 2009 | ОАО «Грязовецкое АТП» | СП | 50 |  |  |  |  | 50 | Инвентаризация источников выбросов ЗВ |
| 27 | Разработка проекта ПДВ | 2010 | ООО «ЖКХ Лежское» | СП |  | 50 |  |  |  | 50 | Инвентаризация источников выбросов ЗВ |
| 28 | Разработка проекта ПДВ | 2009 | Грязовецкое ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» | СП | 50 |  |  |  |  | 50 | Инвентаризация источников выбросов ЗВ |
| 29 | Разработка проекта СЗЗ | 2009 | Комбинат «Онега» | СП | 160 |  |  |  |  | 160 | Проведение природо-охр. мероприятий |
| 30 | Перевод котлов цехов ламинирования и ДСП на природный газ (вместо мазута) | 2009-2013 | ООО «Монзенский ДОК» | СП | 2000,0 |  |  |  |  | 2000 | Снижение выбросов в атмосферу ЗВ: пятиокиси ваннадия-1.8тн, диоксида серы-310 тн |
| 31 | Перевод сушилок на природный газ | 2009-2013 | ООО «Монзенский ДОК» | СП |  | 5000,0 |  |  |  | 5000 | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу:пяти-окиси ваннадия, диоксида серы- на 50 тн |
| 32 | Реконструкция котельной №3 г. Грязовец | 2009 | МУП «Грязовецкая ЭТС» | ФБ РБ ОБ | 7826,5 353,2 6712,6 |  |  |  |  | 7826,5 353,2 6712,6 | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу путем полноты сжигания топлива. |
| 33 | Реконструкция котельной п. Минькино | 2009-2010 | МО Юровское | РБ ОБ | 300,0 | 250,0 4750,0 |  |  |  | 550 4750 | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу путем полноты сжигания топлива. |
| 34 | Перевод котельной в с. Сидорово на природный газ | 2010 | МО Лежское | РБ |  |  |  |  | 800 | 800 | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу путем полноты сжигания топлива. |
|  | Итого по разделу |  |  | РБ ОБ ФБ СП СП | 653,2 6712,6 7826,5 2300,0 | 250,0 4750,0 - 5050,0 | - - - - | - - - - | 800,0 - - 140 | 1703,2 11462,6 7826,5 7490,0 |  |

| Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления |
| --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |  |
| 35 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2009-2013 | МУ «Управление единого заказчика», муниципальные образования | РБ | 20 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 190 | Очистка города и населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок - общей площадью 1,4 га |
| 36 | Разработка проекта строительства полигона ТБО г. Грязовец | 2009 | ОАО «Газпром» | СП | 400 |  |  |  |  | 400 | Недопущение загрязнения окружающей среды отходами |
| 37 | Строительство полигона ТБО г.Грязовец | 2009-2010 | ОАО «Газпром» | СП | 3000 | 7000 |  |  |  | 10000 | Недопущение загрязнения окружающей среды отходами |
| 38 | Разработка проекта нормативов образования и лимитов на их размещение | 2012 | ЗАО ПТК «Северное молоко» | СП |  |  | 125 |  |  | 125 | Разработка нормативов |
| 39 | Передача на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп и покрышек | 2009-2013 | ЗАО ПТК «Северное молоко» | СП | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | Недопущение размещения отходов I и 4 кл. опасн. в ОС |
| 40 | Утилизация нефтенасыщвод, оргтехники, ртутьсодержащих отходов | 2009-2013 | Грязовецкое ЛПУ МГ | СП | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 1880 | Недопущение размещения отходов 1 и 4 кл. опасн. в ОС |
| 41 | Разработка проекта и обустройство полигона размещения отходов (скважины, проезды к картам...) | 2009-2013 | ООО «Монзен-ский ДОК» | СП |  | 1000 | 1430 |  |  | 2430 | Снижение негативного влияния на окружающую среду |
| 42 | Установка новой сушилки в в цехе ДСП с комбинированной горелкой по сжиганию шлифпыли (4 кл. оп.) | 2009-2013 | ООО «Монзенский ДОК» | СП |  |  | 4000 | 1000 |  | 5000 | Прекращение размещения отходов 4 класса опасности в количестве 2500 т |
| 43 | Передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп от бюджетных учреждений | 2009-2013 | Управление образования Грязовецкого района | РБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства |
| 44 | Передача на демеркуризацию отраб. ртутьсодержащих ламп | 2009-2013 | Филиал «Русь» ООО «Северагрогаз» | СП | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Недопущение размещения отходов 1-4 кл. опасности |
| 45 | Передача на демеркуризацию отработанных ртутных ламп | 2009-2013 | Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР | СП | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Недопущение размещения отходов 1-4 кл. опасности |
| 46 | Оборудование навозохранилища ф. Савкино | 2009-2012 | Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР | СП | 3000 |  |  | 5000 |  | 8000 | Снижение негативного воздействия на ОС |
| 47 | Приобретение установки по утилизации отходов 2-3 класса опасности | 2009 | МО Грязовецкое | РБ | 100 |  |  |  |  | 100 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого по разделу |  |  | РБ СП | 140,0 6743,0 | 70,0 8393,0 | 70,0 5978,0 | 60,0 6453,0 | 50,0 493,0 | 390,0 28060,0 |  |

| Мероприятия по особо охраняемым территориям и охране животного мира |
| --- |
| 48 | Биотехнические мероприятия в охотугодиях ООП | 2009-2013 | Управление охотничьего хозяйства | РБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Увеличение продуктивности животного мира |
| 49 | Мероприятия по сохранению особоохраняемых территорий – старинные парки в населенных пунктах Покровское и Юрово, еловая роща «Юношеское», кедровая роща «Чагрино»: удаление сухих ветвей, посадка деревьев взамен погибших, выкашивание травы, изготовление аншлагов, обустройство мест отдыха | 2009-2013 | ГУВО Грязовецкий лесхоз, филиал «Грязовецкий сельский лесхоз» | РБ ОБ | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 50 500 | Сохранение особо охраняемых природных территорий |
|  | Итого по разделу |  |  | РБ ОБ | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 100 500 |  |

Экологическое информирование и образование населения

| 50 | Мероприятия по экологическому образованию в дошкольных, школьных учреждениях образования, учреждениях дополнительного образования (семинары, выставки, олимпиады, конкурсы, эколого-просветительские чтения и конференции, экологические лагеря) | 2009-2013 | Управление образования Грязовецкого района, учреждения профессионального, технического образования | РБ ОБ | 65 30 | 65 30 | 70 40 | 70 40 | 75 40 | 345 180 | Формирование у дошкольников и детей школьного возраста представлений о природных объектах и процессах, о связях человека и природы, интереса к исследовательской деятельности в сфере ООС, развитие интеллектуального и творческого потенциала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Мероприятия по экологическому информированию и образованию населения на базе учреждений культуры (библиотеки, музеи, дома культуры и др.) | 2009-2013 | Управление по делам культуры , молодежной политики, туризма администрации Грязовецкого района | РБ ОБ | 15 15 | 15 15 | 20 15 | 25 15 | 30 15 | 105 75 | Распространение среди населения полной, разносторонней и объективной информации о состоянии ОС. Совершенствование методической базы экологического просвещения в музее и библиотеках района |
| 52 | Подписка на экологические издания для учреждений образования (ДОУ, школьные библиотеки) и библиотеки района | 2009-2013 | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды | РБ | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 210 | Создание условий для работы библиотек по экологическому просвещению детей и взрослого населения |
|  | Итого по разделу |  |  | РБ ОБ | 115 45 | 120 45 | 135 55 | 140 55 | 150 55 | 660,0 255,0 |  |

| Мероприятия по экологическому мониторингу |
| --- |
| 53 | Ведение производственного мониторинга сточных вод и качества вод водоприемников в фоновых и контрольных створах: ЗАО ПТК «Северное молоко» Грязовецкое ЛПУ МГ Комбинат «Онега» МУП ЖКХ п. Вохтога ООО «Лукойл - Вол ганефтепроду кт» 000 «Монзенский ДОК» | 2009-2013 | Предприятия | СП | 64 45,0 12 13,0 8,0 8,0 | 64 35,0 12 13,0 8,0 8,0 | 64 35,0 12 13,0 8,0 8,0 | 64 35,0 12 13,0 8,0 8,0 | 64 35,0 12 13,0 8,0 8,0 | 320 185 60 65 40 40 | Контроль за качеством сточных вод на выпусках; надзор за соответствием качества поверхностных вод критериям питьевого, хоз.- бытового водоснабжения |
| 54 | Организация контроля атмосферного воздуха в г. Грязовце на свинец, пыль, диоксиды азота и серы | 2009-2013 | МО Грязовецкое | РБ |  | 35,0 |  |  |  | 35 | Мониторинг состояния атмосферного воздуха |
| 55 | Организация контроля атмосферного воздуха в п. Вохтога на фенол и формальдегид | 2009-2013 | МО Вохтожское | РБ |  |  | 35,0 |  |  | 35 | Мониторинг состояния атмосферного воздуха |
| 56 | Исследование качества питьевой воды | 2009-2013 | Грязовецкое ЛПУ МГ | СП | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 185 | Контроль качества воды критериям питьевого водоснабжения |
| 57 | Ведение производственного мониторинга контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ Грязовецкое ЛПУ МГ | 2009-2013 | Грязовецкое ЛПУМГ | СП | 150,0 | 152,0 | 155,0 | 155,0 | 160,0 | 772 | Мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ |
| 58 | Муниципальный экологический мониторинг качества сбрасываемых сточных вод природопользователями района | 2009-2013 | Управление ПР и ООС | РБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | Муниципальный контроль за качеством сточных вод на выпусках природо-пользователей района |
| 59 | Приобретение оргтехники, ежегодное сопровождение программы «Кедр» | 2009- 2013 | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды | РБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Создание и ведение баз данных по формам статотчетности, расчета платежей за загрязнение ОС |
|  | Итого по разделу |  |  | РБ СП | 40,0 345,0 | 75,0 427,0 | 75,0 430,0 | 40,0 430,0 | 40,0 435,0 | 270,0 2067,0 |  |