# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 14.11.2008 | № 1087 |
| --- | --- |

г. Грязовец

# О долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села на 2009-2012 годы»

В  целях развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований Грязовецкого муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от            3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Вологодской области от 9 сентября 2008 года N 1734 «О долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную  целевую программу «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельская правда» и вступает в силу с 1 января 2009 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.В.Казунина.

Глава администрации района						             М.А.Лупандин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грязовецкого

муниципального района от 14.11.2008 № 1087

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на 2009 - 2012 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" (с последующими изменениями) и постановление Правительства Вологодской области от 09 сентября 2008 года N 1734 «О долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села на 2009 - 2012 годы" |
| Разработчики Программы | Управление социально-экономического развития села администрации района, отдел капитального строительства администрации района |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели Программы: развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований; создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований и реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в ведение органов местного самоуправления муниципальных образований района; расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности. Основные задачи Программы: улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом; повышение уровня и качества водо- и газоснабжения сельских поселений; привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2012 годы: I этап - 2009 - 2010 годы; II этап - 2011 - 2012 годы |
| Исполнители Программы | Управление социально-экономического развития села администрации района, управление образования района, управление социальной защиты населения района, управление природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации района, отдел капитального строительства администрации района, отдел энергетики и транспорта администрации района, МУ «Комитет по физической культуре и спорту»; строительные, проектные и научные организации, определяемые на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования I этапа Программы (2009 - 2010 годы) составляет 98,66 млн. рублей, в том числе: средства бюджета района – 5,45 млн. рублей; средства областного бюджета – 67,07 млн. рублей; средства федерального бюджета – 19,11 млн. рублей; средства внебюджетных источников – 8,03 млн. рублей. Общий объем финансирования II этапа Программы (2011- 2012 годы) составляет 117 млн. рублей, в том числе: средства бюджета района – 5,88 млн. рублей; средства областного бюджета – 69,74 млн. рублей; средства федерального бюджета – 33,25 млн. рублей; средства внебюджетных источников – 8,13 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы (с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета) позволит: улучшить жилищные условия более 30 сельским семьям, привлечь для проживания на селе 30 молодых семей, обеспечив их доступным жильем; газифицировать населенные пункты природным газом: д.Фрол, д.Палкино, д.Ростилово, д.Басаргино, д.Заемье, д.Скородумка, д.Сидорово; завершить строительство школы на 120 мест в д.Минькино; повысить обеспеченность питьевой водой в населенных пунктах: д.Ростилово, пос.Юрово, д.Сеньга, пос.Хорошево |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации района |

## I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора, реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, и долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села  на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 09 сентября 2008 года N 1734, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

За последние годы в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно -экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения района образовательных, медицинских, культурных услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

В большей части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств.

Сокращение фельдшерско-акушерских пунктов на селе обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли в 90-х годах и реструктуризацией в последние годы сети стационарного медицинского обслуживания.

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на протяжении последних лет практически не изменяется. Сокращается и сеть дошкольных образовательных учреждений.

В результате сокращения сети сельских общеобразовательных учреждений и недостаточной организации доставки к ним детей обострилась проблема доступности для сельского населения услуг образования.

Низкий уровень газификации квартир природным газом  в сельской местности.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. В результате часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.

Ухудшается демографическая ситуация на селе,  вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.

Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток трудоспособного населения. В результате возник недостаток профессиональных кадров в агропромышленном комплексе (специалистов высшего и среднего звена).

Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства.

Задача обеспечения продовольственной безопасности страны, поставленная в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, диктует необходимость изменения и возрастания требований к качественным характеристикам и профессиональному составу сельскохозяйственных кадров.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения первоочередной потребности в жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства сельских поселений, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности,

расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении жизненно важных потребностей проживающего на их территории населения. Для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной Программы обусловлена:

необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области;

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований.

## II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа разработана для достижения следующих целей:

развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований;

создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований и реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в ведение органов местного самоуправления муниципальных образований области;

расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

повышение престижности проживания в сельской местности;

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом;

повышение уровня качества  водо- и газоснабжения сельских поселений;

обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью;

привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.

Сроки реализации Программы:

I этап  - 2009 - 2010 годы;

II этап - 2011 - 2012 годы.

## III. Перечень программных мероприятий

Программа включает мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения,  спорта, систем  водо- и газоснабжения.

### 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и не обладающих достаточными собственными средствами, Программа предусматривает создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности.

Выполнение мероприятий по развитию жилищного строительства (приложение 1 к настоящей Программе) позволит:

улучшить жилищные условия 30 сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;

привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования.

### 2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе является формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита в социальной сфере села, развитие рынка труда в сельской местности.

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе должно осуществляться на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе за счет средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств ипотечного кредитования.

Выполнение мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (приложение 2 к настоящей Программе) позволит:

улучшить жилищные условия 30 молодых семей и молодых специалистов на селе;

создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

повысить образовательный уровень молодых специалистов, занятых в агропромышленном комплексе и социальной сфере села;

создать условия для улучшения демографической ситуации.

### 3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

Для обеспечения государственных гарантий прав граждан, проживающих в сельской местности, на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются мероприятия, направленные на:

реструктуризацию сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе.

Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (приложение 3 к настоящей Программе) позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

### 4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности

Целью Программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи:

совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;

обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью;

совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи на основе внедрения выездных форм предоставления медицинской помощи.

В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности (приложение 4 к настоящей Программе), будет восстановлена два фельдшерско-акушерских пункта.

В области физической культуры и спорта (приложение 5 к настоящей Программе) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий;

создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Выполнение указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость сельского населения.

### 5. Развитие газификации в сельской местности

Основными целями Программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;

повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

повышение эффективности использования природного газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности (приложение 6 к настоящей Программе) позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения, повысить уровень газификации домов (квартир).

### 6. Развитие водоснабжения в сельской местности

Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов:

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

монтаж и введение в эксплуатацию станций водоподготовки.

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности (приложение 7 к настоящей Программе) позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.

## IV. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 8 к настоящей Программе.

## V. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление социально-экономического развития села администрации муниципального района, а также по соответствующим мероприятиям Программы - ответственные органы администрации района.

Управление социально-экономического развития села района осуществляет:

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств федерального, областного, районного  бюджетов и внебюджетных источников;

нормативное правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств федерального, областного бюджета для реализации Программы;

организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик Программы (заказчик-координатор) – администрация Грязовецкого муниципального района с учетом выделения на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

## VI. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет   первый  заместитель главы администрации района.

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы управление социально-экономического развития села района осуществляет в установленные сроки подготовку и представление информации.

## VII. Оценка результатов реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития села, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских муниципальных образований, обеспечению доступности получения сельскими жителями качественного образования, а также повышению уровня медицинского и культурного обслуживания сельского населения.

Более 30 сельских семей улучшат жилищные условия, при этом повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Улучшится кадровое обеспечение организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет привлечения и закрепления в сельском хозяйстве 30 молодых семей и молодых специалистов. Возрастет уровень газификации жилищного фонда. Число обучающихся в благоустроенных общеобразовательных учреждениях увеличится на 100 учащихся, обеспеченность в детских дошкольных учреждениях увеличится на 45 мест. Возрастет обеспеченность сельского населения питьевой водой.

В области занятости сельского населения предусматриваются более полное использование трудоспособного населения и снижение уровня безработицы.

В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана минимально необходимая база для преодоления негативных тенденций в этой сфере, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы (с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета) приведены в приложении  9  к настоящей Программе.

## Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

млн. рублей

| Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета <1> | областного бюджета <1> | бюджета района <1> | внебюджетных источников <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие жилья в сельской местности, кв. м <3> |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социально-экономического развития села) | Организация строительства, создание условий для жилищного строительства, обеспечение жителей сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством |
| всего: 2400 | 2009-2012 годы | 25,2 | 6,96 | 8,13 | 1,16 | 8,94 |  |  |
| в том числе: 1100 | 2009-2010 годы | 12,08 | 3,34 | 3,90 | 0,55 | 4,29 |  |  |
| 500 | 2009 год | 6,14 | 1,70 | 1,98 | 0,28 | 2,18 |  |  |
| 600 | 2010 год | 5,94 | 1,64 | 1,92 | 0,27 | 2,11 |  |  |
| 1300 | 2011-2012 годы | 13,11 | 3,62 | 4,23 | 0,61 | 4,65 |  |  |
| 600 | 2011 год | 6,26 | 1,73 | 2,02 | 0,29 | 2,22 |  |  |
| 700 | 2012 год | 6,85 | 1,89 | 2,21 | 0,32 | 2,43 |  |  |

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании муниципального бюджета.

<3> Ввод в действие жилья в сельской местности с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета.

## Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ

млн. рублей

| Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета <1> | областного бюджета <1> | бюджета района <1> | внебюджетных источников <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление жилья в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам, кв. м <3> |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социально-экономического развития села) | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, закрепление кадров на селе, улучшение демографической ситуации |
| всего: 1150 | 2009-2012 годы | 20,32 | 5,62 | 6,54 | 0,94 | 7,22 |  |  |
| в том числе: 550 | 2009-2010 годы | 10,53 | 2,91 | 3,39 | 0,49 | 3,74 |  |  |
| 250 | 2009 год | 6,02 | 1,66 | 1,94 | 0,28 | 2,14 |  |  |
| 300 | 2010 год | 4,51 | 1,25 | 1,45 | 0,21 | 1,60 |  |  |
| 600 | 2011-2012 годы | 9,79 | 2,71 | 3,15 | 0,45 | 3,48 |  |  |
| 300 | 2011 год | 4,7 | 1,30 | 1,51 | 0,22 | 1,67 |  |  |
| 300 | 2012 год | 5,09 | 1,41 | 1,64 | 0,23 | 1,81 |  |  |

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании муниципального бюджета.

<3> Ввод в действие жилья в сельской местности с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета.

## Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

млн. рублей

| Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета <1> | областного бюджета <1> | бюджета района <1> | внебюджетных источников <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений в сельской местности, мест <3> |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социально экономического развития села, отдел капитального строительства), управление образования района | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
| МОУ «Минькинская основная общеобразовательная школа» на 120 учащихся в д.Минькино | 2009-2012 годы | 81,0 | 20,3 | 56,7 | 4 | 0,0 |  |  |
|  | 2009-2010 годы | 38,5 | 7 | 29 | 2,5 |  |  |  |
|  | 2009 год | 16,5 | 0,0 | 15 | 1,5 |  |  |  |
|  | 2010 год | 22,0 | 7 | 14 | 1 |  |  |  |
|  | 2011-2012 годы | 42,5 | 13,3 | 29,2 | 1,5 |  |  |  |
|  | 2011 год | 42,5 | 13,3 | 29,2 | 1,5 |  |  |  |
|  | 2012 год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<3> Ввод в действие общеобразовательных школ, дошкольных учреждений с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета.

## Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

млн. рублей

| Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета <1> | областного бюджета <1> | бюджета района <1> | внебюджетных источников <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов, единиц <3> |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социальной защиты населения, управление социально-экономического развития села, отдел капитального строительства) | Развитие сети ФАПов и улучшение первичной доврачебной медицинской помощи сельскому населению |
| всего: 2 | 2009-2012 годы | 6 | 1,8 | 3,9 | 0,3 |  |  |  |
| в том числе: | 2009-2010 годы | 2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |
|  | 2009 год | 0 |  |  |  |  |  |  |
| д.Демьяново | 2010 год | 2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |
|  | 2011-2012 годы | 4 | 1,2 | 2,6 | 0,2 |  |  |  |
| д.Демьяново, д.Палкино | 2011 год | 2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |
| д.Палкино | 2012 год | 2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании районного бюджета.

<3> Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета.

## Приложение 5

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

млн. рублей

| Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета <1> | областного бюджета <1> | бюджета района <1> | внебюджетных источников <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционные мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивных площадок |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социально-экономического развития села, отдел капитального строительства), МУ «Комитет по физической культуре и спорту» | Улучшение материально- технических условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности |
| Всего: | 2009-2012 годы | 3,6 | 1,08 | 2,34 | 0,18 |  |  |  |
| в том числе: | 2009-2010 годы | 1,2 | 0,36 | 0,78 | 0,06 |  |  |  |
|  | 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Слобода | 2010 год | 1,2 | 0,36 | 0,78 | 0,06 |  |  |  |
|  | 2011-2012 годы | 2,4 | 0,72 | 1,56 | 0,12 |  |  |  |
| пос.Юрово | 2011 год | 1,2 | 0,36 | 0,78 | 0,06 |  |  |  |
| д.Плоское | 2012 год | 1,2 | 0,36 | 0,78 | 0,06 |  |  |  |

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании районного бюджета.

<3> Строительство комплексных спортивных площадок с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета.

## Приложение 6

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

млн. рублей

| Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета <1> | областного бюджета <1> | бюджета района <1> | внебюджетных источников <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей, км <3> |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социально-экономического развития села, отдел капитального строительства, отдел энергетики и транспорта) | Повышение уровня газификации села природным газом |
| всего: 21,5км. | 2009-2012 годы | 46,05 | 7,6 | 35,2 | 3,25 | 0,0 |  |  |
| в том числе: 9км. | 2009-2010 годы | 18,85 | 1,3 | 16,4 | 1,15 | 0,0 |  |  |
| д.Фрол (1.5км) | 2009 год | 3,2 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |
| д.Палкино, д.Ростилово, д.Басаргино. (7.5км.) | 2010 год | 15,65 | 1,3 | 13,4 | 0,95 | 0,0 |  |  |
| 12,5км. | 2011-2012 годы | 27,2 | 6,3 | 18,8 | 2,1 | 0,0 |  |  |
| д.Заемъе, д.Скородумка, (6км.) | 2011 год | 13,0 | 3,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 |  |  |
| д.Сидорово ( 6.5км.) | 2012 год | 14,2 | 3,3 | 9,8 | 1,1 | 0.0 |  |  |

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании районного бюджета.

<3> Ввод в действие распределительных газовых сетей с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета.

## Приложение 7

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

млн. рублей

| N пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета <1> | областного бюджета <1> | бюджета района <1> | внебюджетных источников <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1. | Ввод в действие локальных водопроводов, <3> |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социально-экономического развития села, отдел капитального строительства) | Повышение надежности водоснабжения сельских населенных пунктов, ввод в действие локальных водопроводов |
|  | всего: | 2009-2012 годы | 10,5 | 1,8 | 8,4 | 0,3 |  |  |  |
|  | в том числе: | 2009-2010 годы | 6,5 | 0,6 | 5,8 | 0,1 |  |  |  |
|  | водопровод д.Ростилово, 0,8 км (объект 2006г) | 2009 год | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  | водоснабжение пос. Юрово, 0,5 км | 2010 год | 2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | 2011-2012 годы | 4 | 1,2 | 2,6 | 0,2 |  |  |  |
|  | водоснабжение д.Сеньга, 1 км | 2011 год | 2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |
|  | водоснабжение пос. Хорошево, 1,6 км | 2012 год | 2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. | Строительство и реконструкция систем водоотведения, <3> |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района (управление социально-экономического развития села, отдел капитального строительства) | Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства, создание условий для строительства благоустроенного жилья |
|  | всего: | 2009-2012 годы | 24 | 7,2 | 15,6 | 1,2 |  |  |  |
|  | в том числе: | 2009-2010 годы | 10 | 3 | 6,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | КОС реконструкция с.Сидорово (15 тыс.куб.м/сутки ) | 2009 год | 5 | 1,5 | 3,25 | 0,25 |  |  |  |
|  | КОС реконструкция д.Спасское (20 тыс.куб.м/сутки) | 2010 год | 5 | 1,5 | 3,25 | 0,25 |  |  |  |
|  |  | 2011-2012 годы | 14 | 4,2 | 9,1 | 0,7 |  |  |  |
|  | КОС реконструкция д.Сеньга (15 тыс.куб.м/сутки) | 2011 год | 5 | 1,5 | 3,25 | 0,25 |  |  |  |
|  | КОС строительство пос.Бушуиха (29 тыс.куб.м/сутки) | 2012 год | 9 | 2,7 | 5,85 | 0,45 |  |  |  |

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании районного бюджета.

<3> Ввод в действие локальных водопроводов, систем водоотведения с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, областного бюджета.

## Приложение 8

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

млн. рублей

| N пп | Направления финансирования и источники | 2009 - 2012 годы, всего | 2009 - 2010 годы, всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 6,96 | 3,35 | 1,7 | 1,64 | 1,73 | 1,89 |
|  | областной бюджет | 8,12 | 3,9 | 1,98 | 1,92 | 2,02 | 2,21 |
|  | бюджет района | 1,15 | 0,55 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,32 |
|  | внебюджетные источники | 8,95 | 4,29 | 2,18 | 2,11 | 2,22 | 2,43 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 20,32 | 10,53 | 6,02 | 4,51 | 4,7 | 5,09 |
|  | федеральный бюджет | 5,62 | 2,91 | 1,66 | 1,25 | 1,3 | 1,41 |
|  | областной бюджет | 6,54 | 3,39 | 1,94 | 1,45 | 1,51 | 1,64 |
|  | бюджет района | 0,94 | 0,49 | 0,28 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
|  | внебюджетные источники | 7,22 | 3,74 | 2,14 | 1,6 | 1,67 | 1,81 |
| 3. | Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 81 | 38,5 | 16,5 | 22 | 42,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 20,3 | 7 | 0 | 7 | 13,3 | - |
|  | областной бюджет | 56,7 | 29 | 15 | 14 | 27,7 | - |
|  | бюджет района | 4 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  | федеральный бюджет | 1,8 | 0,6 | - | 0,6 | 1,3 | 0,1 |
|  | областной бюджет | 3,9 | 1,3 | - | 0,6 | 1,3 | 0,1 |
|  | бюджет района | 0,3 | 0,1 | - | 0,6 | 1,3 | 0,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятия по развитию сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности | 3,6 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | федеральный бюджет | 1,8 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | областной бюджет | 3,9 | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | бюджет района | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | 46,5 | 18,85 | 3,2 | 15,65 | 13 | 14,2 |
|  | федеральный бюджет | 7,6 | 1,3 |  | 1,3 | 3 | 3,3 |
|  | областной бюджет | 35,2 | 16,4 | 3 | 13,4 | 9 | 9,8 |
|  | бюджет района | 3,25 | 1,15 | 0,2 | 0,95 | 1 | 1,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 34,5 | 16,5 | 9,5 | 7 | 7 | 11 |
|  | федеральный бюджет | 9 | 3,6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 3,3 |
|  | областной бюджет | 24 | 12,3 | 7,75 | 4,55 | 4,55 | 7,15 |
|  | бюджет района | 1,5 | 0,6 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,55 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ВСЕГО: | 216,66 | 99,66 | 41,36 | 58,3 | 76,66 | 40,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 52,36 | 19,11 | 4,86 | 14,25 | 22,39 | 10,86 |
|  | областной бюджет | 136,81 | 67,07 | 29,67 | 37,4 | 46,86 | 22,88 |
|  | бюджет района | 11,33 | 5,45 | 2,51 | 2,94 | 3,52 | 2,36 |
|  | внебюджетные источники | 16,16 | 8,03 | 4,32 | 3,71 | 3,89 | 4,24 |

## Приложение 9

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N пп | Мероприятия | 2009 - 2012 годы, всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ввод в действие жилых домов (кв. м) | 2400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| 2. | Ввод в действие жилых домов для молодых семей и молодых специалистов (кв. м) | 1150 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений (мест) | 120 |  |  | 120 |  |
| 4. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц) | 2 |  |  | д,Демьяново | д.Палкино |
| 5. | Строительство спортивных площадок (шт.) | 3 |  | д.Слобода | пос.Юрово | д.Плоское |
| 6. | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 14 | 1,5 | 7,5 | 6 | 6,5 |
| 7. | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 3,9 | д.Ростилово, 0,8 | пос.Юрово, 0,5 | д.Сеньга, 1 | пос.Хорошево, 1,6 |
| 8. | Введение в действие систем водоотведения, тыс. куб. м/сутки | 79 | с.Сидорово, 15 | д.Спасское, 20 | д.Сеньга, 15 | пос.Бушуиха, 29 |