# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2012          №    54

г. Грязовец

О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 18.11.2011 № 603 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Грязовецком муниципальном районе»

Администрация Грязовецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Грязовецком муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 18.11.2011 № 603, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района                                                        А.В.Казунин

Приложение

к постановлению администрации района от 17.02.2012 № 54

# План мероприятий

# по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

# в Грязовецком муниципальном районе

| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия |
| 1. | Определение должностного лица, ответственного за организацию выполнения требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) органами местного самоуправления | до 1 декабря 2011 года | Принятие постановления администрации района о назначении должностного лица (не ниже уровня заместителя главы муниципального образования). Внесение изменений в должностные обязанности | Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам Отдел кадровой работы управления делами администрации района |
| 2. | Определение органа местного самоуправления (структурного подразделения), ответственного за организацию выполнения требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) органами местного самоуправления | до 1 декабря 2011 года | Принятие постановления администрации района об определении органа местного самоуправления, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. Внесение изменений в должностные обязанности | Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 3. | Формирование рабочей группы (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области) по организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 10 декабря 2011 года | Принятие постановления администрации района о создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (далее – рабочая группа) | Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам |
| 4. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного информационного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | до 1 февраля 2012 года | Принятие постановления администрации района об определении перечня услуг с элементами межведомственного информационного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам; органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 2. Проектирование межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 5. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления, государственных и муниципальных услуг, а также информации и документов, используемой для предоставления муниципальных услуг | до 1 марта 2012 года | технологическая карта межведомственного взаимодействия | органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 5.2. | Определение способов межведомственного взаимодействия | до 1 марта 2012 года | технологическая карта межведомственного взаимодействия | органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 6. | Согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия | до 1 апреля 2012 года | отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | рабочая группа |
| 3. Внесение изменений в нормативные муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия |
| 7. | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного информационного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в муниципальные правовые акты | до 1 января 2012 года | перечень муниципальных нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 8. | Внесение изменений в муниципальный правовой акт, регулирующий порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами в части включения в административные регламенты порядка предоставления муниципальной услуги с учетом межведомственного взаимодействия (в случае необходимости) | до 1 декабря 2011 года | Принятие постановления администрации района о внесении изменений | Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам |
| 9. | Подготовка и утверждение муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 9.1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в действующие административные регламенты | до 1 июня 2012 года | утвержденные административные регламенты | органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 9.2. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия, а также разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и области | до 1 апреля 2012 года | правовые акты органов местного самоуправления района | органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 9.3. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления органами власти (организациями), предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в органы государственной власти, органы местного самоуправления) | до 1 апреля 2012 года | правовые акты органов местного самоуправления района | Управление делами администрации района; БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 9.4. | Разработка и утверждение муниципального правового акта, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов района | до 15 марта 2012 | муниципальный правовой акт | Управление делами администрации района; БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 10. | Заключение соглашения с оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) | до 1 декабря 2011 года | Соглашение с Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области о подключении к региональной СМЭВ | органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 11. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | до 1 апреля 2012 года | перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления | БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 12. | Доработка муниципальных информационных систем в соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 27 декабря 2010 года № 190 «Об утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия» | до 1 апреля 2012 года | отчет о результатах доработки | БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 13. | Обеспечение подключения информационных систем органов местного самоуправления к региональной СМЭВ | до 1 апреля 2012 года | отчет о результатах подключения | БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 14. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | до 1 апреля 2012 года | технические задания на электронные сервисы; перечень зарегистрированных электронных сервисов; протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | БУ «Комплексный информационно-технический центр» органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 14.1. | Тестирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в соответствии с требованиями технологических карт межведомственного взаимодействия | до 1 апреля 2012 года | Отчет, предоставленный рабочей группе | БУ «Комплексный информационно-технический центр» органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
| 15. | Приобретение средств электронной подписи регионального удостоверяющего центра, либо удостоверяющего центра, включенного в Единое пространство доверия | до 1 мая 2012 года | обеспечение сотрудников органов местного самоуправления, средствами электронной подписи, полученными у регионального удостоверяющего центра, либо у удостоверяющего центра, включенного в Единое пространство доверия | БУ «Комплексный информационно-технический центр»; органы местного самоуправления (структурные подразделения), предоставляющие муниципальные услуги |
| 6. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 16. | Размещение на официальном сайте муниципального образования (а в случае его отсутствия – на официальном сайте Правительства области), публикация в СМИ информационных материалов, разъясняющих населению требования Закона № 210-ФЗ к предоставлению муниципальных услуг | до 1 июня 2012 года | отчеты, предоставленные должностному лицу, ответственному за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | Управление делами администрации района; БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 7. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 17. | Осуществление контроля реализации мероприятий плана муниципального образования по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | ежемесячно | отчеты о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, одобренные рабочей группой | рабочая группа; Управление делами администрации района; БУ «Комплексный информационно-технический центр» |
| 18. | Контроль выполнения плана мероприятий, достижения запланированных показателей | до 15 июня 2012 года; до 15 декабря 2012 года | доклад о выполнении требований закона № 210-ФЗ в области, предоставленный главе района и в Совет по организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Вологодской области | рабочая группа; Управление делами администрации района; БУ «Комплексный информационно-технический центр» |